Documento de requerimiento · Neelo Homes Facturación masiva desde ficheros CSV en Business Central Necesidad de negocio, alcance funcional y criterios de aceptación para la importación de la facturación mensual de colaboradores y de particulares (alquileres por propiedad), con control del banco de cobro en las remesas. CLIENTE Neelo Homes REFERENCIA NEELO-REQ-01 · v1.0 · Septiembre 2026 ESTADO Reconstruido a partir del desarrollo entregado Be Dynamic 365, S.L. · bedynamic365.com · help@bedynamic365.com

Nota sobre este documento. Es una simulación del requerimiento original del cliente, reconstruida a partir de la funcionalidad ya desarrollada y documentada en el Manual de usuario — Importación de facturación (NEELO-FR-01). Sirve como referencia contractual y de trazabilidad: cada requisito lleva su correspondencia con lo entregado.

# 01  Contexto y problema

Quién es el cliente, cómo factura hoy y qué le duele.

Neelo Homes gestiona alquileres de habitaciones y viviendas completas para particulares, además de servicios prestados por y a colaboradores (gestores, agencias, proveedores de servicios). La facturación mensual se prepara fuera del ERP, en hojas de cálculo que consolidan cientos de líneas por periodo, y después se traslada a Business Central a mano, factura a factura.

SITUACIÓN ACTUAL
Facturación manual
Entre 300 y 600 líneas al mes tecleadas en BC. Un cierre de facturación ocupa 2–3 jornadas de una persona de administración y genera errores de cliente, importe y fecha que se descubren al cobrar.

SITUACIÓN ACTUAL
Remesas mezcladas
Neelo cobra por varios bancos según el tipo de servicio. Al montar la remesa de cobro (Cartera), aparecen todas las facturas juntas y hay que separarlas a mano, con riesgo de remesar por el banco equivocado.

«Tenemos el Excel con todo lo que hay que facturar el día 28. Lo que necesitamos es que Business Central se lo coma, nos diga qué está mal, y saque las facturas. Y que cada cobro vaya al banco que toca.»
Dirección financiera · Neelo Homes · reunión de toma de requisitos

# 02  Objetivos

Qué debe conseguir la solución para darse por buena.

| # | Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- | --- |
| OBJ-1 | Sustituir la introducción manual de facturas por una importación masiva desde el fichero que ya prepara Neelo. | Cierre mensual de facturación en menos de 2 horas (hoy 2–3 jornadas). |
| OBJ-2 | Detectar los errores antes de generar ninguna factura, con un mensaje claro por línea. | Cero facturas registradas a cliente incorrecto o con importe erróneo. |
| OBJ-3 | Que cada factura nazca asignada al banco por el que se va a cobrar y que las remesas se filtren solas. | Ninguna factura remesada por un banco distinto al configurado. |
| OBJ-4 | Cubrir los dos negocios: colaboradores (cuentas/servicios) y particulares (alquiler por propiedad y habitación, incluidas fianzas). | Ambos ficheros mensuales se procesan por el mismo circuito. |
| OBJ-5 | Poder revisar en borrador durante la puesta en marcha y pasar a registro automático cuando haya confianza. | Un interruptor de configuración, sin cambios de desarrollo. |

# 03  Alcance

Lo que entra y lo que expresamente queda fuera.

DENTRO DEL ALCANCE
Incluido
 Importación de dos plantillas CSV (colaboradores y particulares). Zona de revisión (staging) con validación línea a línea y mensajes de error. Generación de facturas de venta, registradas o en borrador, agrupadas o individuales. Tratamiento de fianzas de inquilinos: alta de la fianza y asiento de cobro. Banco de cobro por cliente y tipo de servicio, propagado hasta Cartera y remesas. Dimensiones analíticas (línea de negocio, canal, unidad) desde el fichero. Enlace de las facturas de alquiler con la reserva de la propiedad.

FUERA DEL ALCANCE
No incluido
 Generación del CSV desde el sistema origen de Neelo (sigue siendo responsabilidad del cliente). Envío de las facturas por correo o a plataformas de facturación electrónica (se usa el estándar de BC). Abonos o rectificativas masivas desde fichero. Facturación de compras / autofacturas a colaboradores. Conciliación bancaria de los cobros. Traducción de la interfaz (los rótulos se aceptan en inglés en esta fase).

# 04  Proceso deseado

Cómo quiere trabajar administración el día de cierre.

Día 28 · 09:00  Cargar — Administración sube el CSV del mes. El sistema crea un lote y muestra todas las líneas.

09:15  Revisar — Se valida el lote. Las líneas con problema aparecen en rojo con el motivo; se corrigen maestros y se revalida.

10:00  Facturar — Se registra el lote. Facturas agrupadas por cliente y servicio; fianzas contabilizadas.

Día 30  Remesar — Se monta una remesa por banco; cada una solo ofrece las facturas de su banco.

Regla de oro pedida por el cliente: «Nunca generar una factura a medias». O la línea está completamente validada, o no se factura. Y si algo falla a mitad, que se pueda ver claramente qué se ha facturado ya.

# 05  Requisitos funcionales

Prioridad: M = imprescindible · S = deseable · C = opcional. La última columna enlaza con el manual entregado.

## 5.1 Configuración

| ID | Requisito | Prio. | Entregado en |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Un único punto de configuración con interruptor de activación, registro automático (registrar vs. dejar en borrador), separador y cabecera del fichero, y campo del cliente por el que localizar el NIF. | M | Manual §2.1 |
| RF-02 | Opción de indicar si los importes del fichero llevan IVA incluido, aplicándose a todas las facturas generadas. | M | Manual §2.1 |
| RF-03 | Catálogo de códigos de facturación (p. ej. REC, EXTRA, ALQ, FIANZA) mantenible por el usuario sin desarrollo. | M | Manual §2.2 |
| RF-04 | Por cada cliente y código: qué se factura (cuenta, producto o recurso), banco de cobro, agrupación (una factura por periodo o una por línea), unidad de medida y variante opcionales. | M | Manual §2.3 |
| RF-05 | Un mismo cliente debe poder cobrar distintos servicios por distintos bancos. | M | Manual §2.3 (truco) |
| RF-06 | Marcas de Alquiler y Fianza en la configuración del cliente para activar el comportamiento específico de particulares. | M | Manual §2.3 |

## 5.2 Fichero de entrada

| ID | Requisito | Prio. | Entregado en |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-10 | Plantilla de colaboradores: código de facturación, NIF, fecha, documento externo, concepto, importe, ID de cliente BC y grupo de IVA. | M | Manual §3.1 |
| RF-11 | Plantilla de particulares: además, propiedad y habitación a facturar, y tres dimensiones analíticas (línea de negocio, canal, unidad). | M | Manual §3.2 |
| RF-12 | Localización del cliente por NIF; el ID de cliente BC solo como desempate cuando el NIF esté repetido. En particulares, permitir NIF vacío y localizar solo por ID BC. | M | Manual §3.1–3.2 |
| RF-13 | Aceptar formatos habituales de Excel en español: fechas dd/mm/aaaa, importes 1.234,56, textos entre comillas, separador punto y coma. | M | Manual §3.3 |
| RF-14 | Fila de cabecera opcional; en la plantilla de particulares, detectarla automáticamente. | S | Manual §3.3 |
| RF-15 | Poder indicar por línea un grupo de IVA distinto al del producto (p. ej. alquiler exento vs. servicio al 21 %). | S | Manual §3.1 col. 8/9 |

## 5.3 Revisión y validación

| ID | Requisito | Prio. | Entregado en |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-20 | Cada importación crea un lote identificable; las líneas quedan visibles en una pantalla de revisión antes de facturar nada. | M | Manual §4 paso 1 |
| RF-21 | Acción Validar que comprueba cada línea y la marca Validada o Error con un mensaje comprensible para administración (no técnico). | M | Manual §4 paso 2, §7 |
| RF-22 | Validaciones mínimas: cliente existe y no bloqueado, configuración cliente+código existe, cuenta/producto válido, banco válido, importe distinto de cero, propiedad y habitación existen, grupo IVA y dimensiones existen. | M | Manual §7 |
| RF-23 | Revalidar tantas veces como haga falta tras corregir maestros, sin volver a importar. | M | Manual §4 paso 2 |
| RF-24 | Estados con código de color visible en la lista (pendiente, validada, error, procesada, ignorada). | S | Manual §4 estados |
| RF-25 | Poder crear el cliente directamente desde la línea con error de NIF no encontrado. | S | Manual §4 acciones |
| RF-26 | Poder eliminar un lote completo para reintentar, y archivar las líneas ya procesadas para mantener la pantalla limpia. | S | Manual §4 paso 4, acciones |
| RF-27 | Líneas sin importe tratadas como comentarios de la factura (texto libre), configurable. | C | Manual §2.1, §5 |

## 5.4 Generación de facturas y fianzas

| ID | Requisito | Prio. | Entregado en |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-30 | Acción Registrar lote (todas las validadas) y Procesar seleccionadas (solo algunas). | M | Manual §4 paso 3 |
| RF-31 | Agrupación: una factura por cliente, código y fecha (cuota mensual con varias líneas) o una factura por línea (servicios puntuales). | M | Manual §5 |
| RF-32 | La factura debe llevar: cliente, banco de cobro, fecha del fichero, nº de documento externo, concepto del fichero como descripción de línea, importe como precio unitario. | M | Manual §5 |
| RF-33 | En particulares, la línea factura el producto de la propiedad con la habitación como variante, y la factura queda enlazada a la reserva (creándola si no existe). | M | Manual §5 |
| RF-34 | Fianzas: las líneas con código de fianza no generan factura; dan de alta la fianza del inquilino, la marcan cobrada y contabilizan el cobro (banco contra cuenta de fianzas). | M | Manual §5 |
| RF-35 | Las dimensiones del fichero se estampan en cabecera y líneas del documento. | S | Manual §5 |
| RF-36 | Desde la línea procesada, abrir el documento generado (factura, borrador o fianza). | S | Manual §4 acciones |

## 5.5 Banco de cobro y remesas

| ID | Requisito | Prio. | Entregado en |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-40 | El banco de cobro asignado a la factura debe llegar a la factura registrada, a los movimientos de cliente y a los documentos de Cartera. | M | Manual §6 |
| RF-41 | Al insertar documentos en una remesa, solo ofrecer los del banco de la remesa (o sin banco). | M | Manual §6 |
| RF-42 | Salvaguarda: si un documento de otro banco entra en la remesa por otra vía, retirarlo automáticamente. | S | Manual §6 |
| RF-43 | El banco debe ser visible y editable en la factura para casos creados a mano. | C | Manual técnico §9 |

# 06  Requisitos no funcionales

Condiciones de uso, rendimiento y mantenimiento.

| ID | Requisito | Prio. |
| --- | --- | --- |
| RNF-1 | Procesar un fichero de 600 líneas (importar + validar) en menos de 2 minutos. | M |
| RNF-2 | Extensión propia sobre Business Central SaaS, compatible con actualizaciones de versión y con la localización española (Cartera). | M |
| RNF-3 | No modificar el estándar de registro de ventas ni de Cartera; solo extensiones y suscripciones a eventos. | M |
| RNF-4 | Conjunto de permisos propio asignable al perfil de administración. | M |
| RNF-5 | Acceso desde el Role Center del gestor de propiedades y por búsqueda (Tell me). | S |
| RNF-6 | Rótulos en castellano. | C |
| RNF-7 | Manual de usuario en castellano con capturas y plantillas CSV de ejemplo. | M |

Desviación aceptada (RNF-6): los rótulos de la aplicación se entregan en inglés; la traducción es-ES queda pendiente para una fase posterior y no bloquea la puesta en producción.

# 07  Casos de uso de referencia

Escenarios reales con los que el cliente quiere probar la solución.

| ID | Escenario | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CU-1 | Colaborador con cuota mensual REC de 3 líneas y un servicio puntual EXTRA, misma fecha. | Una factura REC con 3 líneas cobrada por el Banco A; una factura EXTRA independiente cobrada por el Banco B. |
| CU-2 | Particular con dos habitaciones H01 y H02 de la propiedad PROP-0001, código ALQ agrupado. | Una factura con dos líneas del producto PROP-0001 (variantes H01 y H02), enlazada a la reserva; documento externo = PROP-0001. |
| CU-3 | Particular sin NIF (extranjero pendiente de documentación), con ID de cliente BC en el fichero. | La línea se valida y factura al cliente indicado sin buscar por NIF. |
| CU-4 | Nuevo inquilino: línea FIANZA de 1.250 € sobre PROP-0002 propiedad completa. | Sin factura. Fianza dada de alta y cobrada; asiento banco contra cuenta de fianzas con nº de documento el de la fianza. |
| CU-5 | Fichero con un NIF inexistente y una propiedad mal escrita. | Ambas líneas en Error con mensaje claro; el resto validadas. Se crea el cliente desde la línea, se corrige la propiedad y se revalida sin reimportar. |
| CU-6 | Remesa de cobro del Banco A a fin de mes. | Solo se ofrecen las facturas con banco A o sin banco; ninguna del Banco B. |
| CU-7 | Primer mes de uso, con Registrar automáticamente desactivado. | Todas las facturas quedan en borrador para revisión; al activarlo el mes siguiente, se registran directamente. |

# 08  Criterios de aceptación y entregables

Con qué se firma la entrega.

## Criterios de aceptación

1.	Los siete casos de uso del apartado 07 se ejecutan con éxito en el entorno de pruebas del cliente con datos reales de un mes.

2.	Ninguna factura se genera a partir de una línea en estado distinto de Validada.

3.	Cada mensaje de error de validación permite a administración identificar la corrección sin ayuda del consultor.

4.	Las remesas de cada banco no admiten documentos de otro banco.

5.	El cierre completo de un mes (importar, validar, registrar, remesar) lo realiza el personal de Neelo sin intervención de Be Dynamic.

## Entregables

| Entregable | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Extensión BC | App Neelo Core Solutions by BeDynamic, módulo de facturación recurrente (objetos 81000–81026). | Entregado |
| Plantillas CSV | Ficheros de ejemplo de colaboradores y de particulares con cabecera y filas de muestra. | Entregado |
| Manual de usuario | Guía operativa paso a paso en castellano (NEELO-FR-01). | Entregado (pendientes capturas del cliente) |
| Manual técnico-funcional | Diseño, validaciones detalladas, objetos y limitaciones. | Entregado |
| Sesión de formación | Formación a administración sobre el cierre mensual y la resolución de errores. | Pendiente de agendar |
| Traducción es-ES | Rótulos de la aplicación en castellano. | Fase posterior |

Por Neelo Homes
Nombre y cargo · Fecha · Firma

Por Be Dynamic 365, S.L.
Nombre y cargo · Fecha · Firma